Gmina Tczów informuje, że  w dniu 30 grudnia 2010 r. zakończono realizacje projektu  pod nazwą :

,,BUDOWA  HALI  SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W TCZOWIE ‘’

Realizacja obiektu była prowadzona przy współudziale  środków z Unii Europejskiej z    Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach priorytetu VII ,,Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego’’- Działanie 7.2,, Infrastruktura Służąca Edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz środków Ministra Sportu i Turystyki .  Zgodnie z Umową Nr RPMA.07.02.00-14-074/09 zawartą w dniu 08 listopada 2010 r. dofinansowanie projektu wynosiło  47,25 %. Natomiast dofinansowanie  inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosiło  37,9%  całkowitych nakładów inwestycyjnych .

Pozwolenie na budowę hali uzyskano w dniu 16.10.2008r. Decyzją Starosty Zwoleńskiego  Nr 257/08 znak: BA-7351/236/08 . Realizacje inwestycji rozpoczęto w dniu 27 grudnia 2008 r. na podstawie umowy Nr 38/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. Budowę prowadził wybrany w przetargu nieograniczonym Zakład Instalacyjno-Budowlany –Pana Kazimierza Perłowskiego , Łączany 67 A , 26-680 Wierzbica . W czerwcu 2009 r. złożono wnioski  o dofinansowanie projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013  i  Funduszu Rozwoju  Kultury Fizycznej. Obydwa wnioski zostały ocenione pozytywnie . Prace budowlane zostały zakończone w dniu 15 października 2010 r. Od 30 września 2010 r. Firma ,,BEST SPORT PRO’’ Sp. zo.o ,ul. Grunwaldzka  5, 34-300 Żywiec rozpoczęła na podstawie Umowy Nr 15/2010 dostawę i montaż wyposażenia hali , które zakończono w listopadzie 2010 r. W dniu 30 grudnia 2010 r. Decyzją Powiatowego  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu Nr 100/2010 znak: PINB-7353-92/10 uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu .

Hala sportowo-widowiskowa  jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Boisko sportowe ma wymiary 36 x 19 m i posiada podłogę sportową powierzchniowo-elastyczną. Na sali sportowej zamontowano  kurtynę grodzącą, umożliwiającą podział na 2 boiska treningowe. Sala przystosowana jest do gier zespołowych, wyposażona w łatwo montowany lekki osprzęt. Sala dysponuje 200 miejscami siedzącymi, zespołem  szatni z umywalniami i natryskami. W nawie bocznej  znajduje się siłownia z pełnym wyposażeniem.  Cały obiekt jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Całkowita  wartość projektu wynosi – 3 442 497,90 zł  w tym środki  EFRR-1 554 669,40 zł , Minister Sportu i Turystyki  - 1 282 968,80 zł.  Środki własne Gminy to kwota - 604 859,70 zł.